Document de cadrage

Plugin Jeedom de publication automatique vers Home Assistant

Projet cible : plugin Jeedom avec démon, appuyé sur MQTT Discovery pour exposer automatiquement équipements, commandes utiles et scénarios dans Home Assistant.

Décision de cadrage Construire une V1 80/20 qui couvre très bien les équipements standards déjà correctement typés dans Jeedom, plutôt que chercher une compatibilité totale dès le départ. Les types génériques constituent le principal accélérateur, mais ils ne remplacent ni le moteur de mapping, ni la gestion du round-trip état/commande, ni la découverte/suppression MQTT côté Home Assistant.

| Objectif V1 | Retrouver automatiquement dans Home Assistant les principaux équipements Jeedom pilotables au quotidien, avec état fiable et commande retour. |
| --- | --- |
| Ce qui est inclus | Lumières, prises/switchs, volets, capteurs simples, thermostats simples, scénarios basiques, filtres d’exposition, rescan, renommage, suppression propre. |
| Ce qui est reporté | Import massif d’historique, graphes Jeedom natifs dans HA, plugins exotiques, caméras avancées, compatibilité exhaustive de toutes les commandes. |

# 1. Contexte et opportunité

Constat. L’utilisateur souhaite profiter des avantages de Home Assistant (Assist, langage naturel, écosystème, MCP côté HA, tableaux de bord) sans migrer sa logique domotique hors de Jeedom. L’idée produit consiste donc à publier automatiquement la maison Jeedom vers Home Assistant, afin que HA devienne une façade de consommation et d’interaction, tandis que Jeedom reste le moteur d’exécution.

Hypothèse structurante. Les types génériques Jeedom sont déjà largement exploités par le core et par des plugins comme Homebridge, Google Smarthome ou Alexa. Ils permettent donc d’accélérer fortement le mapping V1, car une grande partie de la sémantique de haut niveau est déjà présente dans l’installation cible.

Important - ce que les types génériques accélèrent, et ce qu’ils ne résolvent pas Ils accélèrent : la qualification de l’équipement, le choix du type d’entité HA, et la couverture des cas standards. Ils ne résolvent pas : la publication MQTT Discovery, la gestion des renommages/suppressions, les états de scénarios, les exclusions utilisateur, les commandes atypiques, ni le round-trip fiable état/commande.

# 2. Vision produit

Jeedom conserve la logique métier, les scénarios, les plugins matériels, les automatismes et les historiques natifs.

Home Assistant récupère automatiquement les équipements utiles sous forme d’entités natives, prêtes pour le pilotage, les dashboards, Assist et le MCP Server de HA.

L’utilisateur n’a pas à recoder un nouvel équipement : il doit seulement l’intégrer correctement dans Jeedom et, idéalement, lui affecter les bons types génériques.

Le produit doit être simple à comprendre : “je publie Jeedom vers HA sans migration”.

# 3. Objectifs de la V1

Publier automatiquement dans Home Assistant les équipements Jeedom du quotidien déjà bien typés.

Permettre la commande retour HA -> Jeedom avec latence faible et état cohérent.

Rendre le plugin utilisable sans configuration lourde : un assistant minimal, quelques filtres, puis synchronisation.

Fournir de la visibilité sur le mapping : pourquoi un équipement est exposé, ou non.

Conserver un périmètre volontairement restreint pour sortir vite une V1 robuste.

# 4. Non-objectifs de la V1

Couvrir 100 % des plugins Jeedom et de leurs commandes exotiques.

Importer l’historique complet Jeedom dans la base historique de HA.

Reproduire tous les widgets graphiques Jeedom ou leurs graphes dans Home Assistant.

Créer un serveur MCP Jeedom natif dans cette première phase.

Supporter en profondeur les caméras, interphones, multimédia avancé, alarmes complexes et équipements non standardisés.

# 5. Périmètre fonctionnel V1 recommandé

| Famille | Décision V1 | Règle de mapping | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Lumières | Inclus | light si commandes ON/OFF + état ; dimmer si niveau disponible | Priorité haute ; excellent cas d’usage Assist / Apple Maison / dashboards |
| Prises / relais | Inclus | switch | Très simple à supporter, forte valeur immédiate |
| Volets | Inclus | cover avec open/close/stop ; position si disponible | Tester les cas sans retour de position |
| Capteurs simples | Inclus | sensor / binary_sensor | Température, humidité, puissance, présence, ouverture, fuite, etc. |
| Thermostats simples | Inclus avec prudence | climate si le modèle est clair ; sinon sensor + switch/number | Ne pas forcer un faux climate si la structure Jeedom n’est pas suffisante |
| Scénarios | Inclus basique | button run + switch enable/disable + état si exposable | Valeur forte pour les “modes maison” |
| Caméras | Hors V1 | — | À traiter plus tard |
| Historique Jeedom | Hors V1 | — | HA construit son historique à partir du démarrage de la synchro |

# 6. Hypothèses de mapping

1 eqLogic Jeedom = 1 device Home Assistant.

Les commandes Info deviennent des entités de lecture (sensor / binary_sensor) quand leur nature est déterminable.

Les commandes Action deviennent des entités pilotables (light, switch, cover, button, number, select) selon les types génériques et, en secours, le type/sous-type.

Les identifiants techniques reposent sur les IDs Jeedom, pas sur les noms, pour survivre aux renommages.

Les objets Jeedom servent de base à l’area / au nom d’affichage dans Home Assistant.

# 7. Architecture cible V1

| Plugin Jeedom (PHP) | Configuration, filtres d’exposition, gestion du démon, pages de diagnostic, actions de rescan et de republishing. |
| --- | --- |
| Démon | Processus actif responsable du bootstrap, du cache local, du mapping, des publications MQTT Discovery, des abonnements de commande et de la réconciliation. |
| Accès Jeedom | Lecture du modèle Jeedom depuis le plugin/core ; usage des concepts du core et compatibilité avec les APIs documentées côté Jeedom. |
| Transport MQTT | Appui sur MQTT Manager comme prérequis V1 pour éviter de réinventer le socle MQTT et bénéficier d’un environnement déjà Jeedom-compatible. |
| Home Assistant | Consommateur MQTT Discovery, création des devices et entités, Assist, dashboards, automations, MCP Server officiel HA. |
| Stockage local du plugin | Table de correspondance Jeedom ID -> objet HA, empreinte de config, statut de publication, version du mapping, exclusions utilisateur. |

# 8. Flux principaux

Bootstrap : scan initial des objets, équipements, commandes et scénarios ; calcul du mapping ; publication Discovery + états initiaux.

Commande : Home Assistant publie sur command_topic ; le démon reçoit, résout la cible Jeedom, exécute la commande puis republie l’état réel dès qu’il est connu.

Mise à jour : sur changement d’état Jeedom, publication immédiate sur les state topics concernés.

Réconciliation : rescan périodique pour détecter nouvel équipement, suppression, renommage ou évolution de typage.

Redémarrage HA : réémission de la discovery sur le birth message homeassistant/status = online.

# 9. Backlog produit V1

| Lot | Epic | Livrables | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Socle plugin | Squelette plugin, info.json, configuration, gestion démon, logs, prérequis MQTT Manager | P0 |
| L2 | Inventaire Jeedom | Lecture objets/eqLogic/cmd/scénarios ; cache local ; identifiants stables | P0 |
| L3 | Moteur de mapping | Règles via types génériques ; fallback type/sous-type ; exclusions ; compatibilité V1 | P0 |
| L4 | Publication HA | MQTT Discovery device-based, state topics, command topics, availability | P0 |
| L5 | Commande retour | Exécution fiable des commandes HA -> Jeedom et confirmation d’état | P0 |
| L6 | Scénarios | Run / enable / disable + statut si disponible | P1 |
| L7 | Réconciliation | Rescan, renommage, suppression propre, nettoyage d’orphelins | P1 |
| L8 | UX & diagnostic | Vue “pourquoi exposé / non exposé”, tests, documentation d’installation | P1 |

# 10. Critères d’acceptation V1

Après activation, le plugin détecte et publie automatiquement au moins les lumières, prises, volets et capteurs simples correctement typés.

Un renommage d’équipement dans Jeedom ne crée pas de doublon HA et conserve l’identité technique.

Une suppression dans Jeedom entraîne la suppression propre de l’entité/device découverte dans HA.

Une commande “allumer/éteindre” émise depuis HA agit correctement sur Jeedom et l’état visible dans HA reste cohérent.

Le plugin fournit un journal exploitable et une vue de diagnostic minimale.

L’utilisateur peut exclure un équipement ou une famille sans modifier le code.

# 11. Risques et décisions de conception

| Risque | Effet | Décision V1 |
| --- | --- | --- |
| Types génériques incomplets | Mapping insuffisant ou faux type HA | Assumer une dégradation élégante : sensor/button plutôt qu’un type “riche” incorrect ; exposer un diagnostic clair. |
| Commandes atypiques selon plugin | Support partiel de certains équipements | Limiter la V1 aux familles standards ; documenter les exclusions. |
| État Jeedom non immédiatement relisible | Écart momentané entre action et état | Préférer l’état réel ; éviter le mode optimiste quand c’est possible. |
| Volume important de discovery | Charge MQTT/HA au redémarrage | Réémettre intelligemment sur le birth message et maîtriser la volumétrie. |
| Temps partiel du projet | Risque de dispersion | Protéger le périmètre V1 et refuser les demandes hors scope. |

# 12. Planning indicatif à 5 h/semaine

Semaines 1 à 3 : squelette plugin, démon, lecture inventaire Jeedom, premiers tests locaux.

Semaines 4 à 6 : mapping V1, publication MQTT Discovery, premiers équipements visibles dans HA.

Semaines 7 à 9 : commandes retour HA -> Jeedom, états cohérents, disponibilité, logs.

Semaines 10 à 12 : scénarios, rescan, renommage, suppression, exclusions.

Semaines 13 à 16 : UX de configuration, diagnostic, documentation, bêta privée.

Au-delà : fiabilisation, edge cases, préparation Market, bêta publique puis stable.

# 13. Brief de lancement pour les agents BMAD

Mission : concevoir et livrer une V1 de plugin Jeedom qui publie automatiquement vers Home Assistant les équipements Jeedom standards déjà correctement typés, avec un haut niveau de fiabilité et un périmètre strictement limité. Le projet ne doit pas viser la couverture exhaustive de Jeedom en V1.

| Agent | Responsabilité | Sortie attendue |
| --- | --- | --- |
| PO / Product | Verrouiller le scope V1, rédiger user stories, définir DoD et arbitrages | Backlog priorisé + user stories + non-objectifs explicites |
| Architecte | Définir modèle de données, mapping, topics MQTT, stratégie de réconciliation | ADR d’architecture + conventions + schémas |
| Dev Plugin | Créer plugin PHP, config, gestion démon, pages diagnostic | Plugin installable + écran de config + logs |
| Dev Démon | Implémenter bootstrap, cache, mapping, discovery, exécution des commandes | Démon fonctionnel + tests d’intégration locaux |
| QA | Définir matrice de tests, tests de renommage/suppression/redémarrage | Plan de test + rapport de non-régression |
| Doc | Rédiger doc d’installation, limites V1, FAQ de dépannage | Documentation utilisateur et développeur |

# 14. Première liste de user stories

En tant qu’utilisateur Jeedom, je veux retrouver automatiquement mes lumières, prises, volets et capteurs simples dans Home Assistant sans reconfigurer chaque équipement.

En tant qu’utilisateur Home Assistant, je veux pouvoir commander une entité publiée et voir son état réel remonter correctement.

En tant qu’utilisateur avancé, je veux exclure certains équipements ou familles pour garder un espace HA propre.

En tant que bêta-testeur, je veux comprendre pourquoi un équipement n’est pas exposé pour pouvoir corriger mes types génériques ou mon paramétrage.

En tant que mainteneur du plugin, je veux des identifiants stables et des logs exploitables afin de diagnostiquer les incidents sans manipulations lourdes.

# 15. Réponse à la question clé : “avec mes types génériques déjà bien en place, cela devrait aller très vite, non ?”

Réponse courte : oui pour la V1, non pour l’ensemble du produit. Oui, parce que les types génériques t’évitent une grande partie du travail de classification et rendent réaliste une V1 utile couvrant vite les cas standards. Non, parce qu’un plugin publiable doit encore résoudre la création des entités HA, la stratégie MQTT Discovery, la commande retour, la cohérence d’état, la suppression propre, la réconciliation et l’expérience utilisateur.

Gain réel attendu : le coeur de la sémantique de tes équipements du quotidien est déjà largement présent ; la V1 devient donc crédible avec un faible paramétrage complémentaire.

Ce qui restera chronophage : robustesse, cas limites, UX de config, documentation, packaging Market et tests réels.

Décision de cadrage : exploiter à fond les types génériques comme premier moteur de mapping, et refuser en V1 les cas que ces types ne permettent pas de classifier proprement.

# 16. Références officielles à utiliser par l’équipe

Jeedom - Types génériques : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.4/types

Jeedom - Plugin Google SmartHome (exemple d’usage des types génériques) : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/gsh/beta/

Jeedom - Plugin Alexa SmartHome (exemple d’usage des types génériques) : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/ash/

Jeedom - Démons et dépendances : https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/daemon_plugin

Jeedom - Publication Market : https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/publication_plugin

Home Assistant - MQTT Discovery : https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/